**Zápis z jednání se zástupci Tvůrců obchodních modulů (TOM)**

Datum a čas konání: 20.5.2019 14:00

Místo konání: CDCP a.s., Rybná 14, Praha 1

Účastníci BCPP a CDCP: Jana Horová, Tomáš Lněnička, Jan Pícka, Jiří Renc

Tvůrci obchodních modulů: Tomáš Rubač – Arbes, Michal Zadražil – Arbes, Markéta Burešová – BH Securities, Ludvík Těšil  - Capgemini, Karel Vodička – Czech Software, Ladislav Čižmár – Patria, Martin Helmich – Patria, Karel Kolář – Total Solutions, Marcel Suchomel- Total Solution, Jan Jebavý – Wood & Company, Jiří Šafář – SC Servis , Radek Balvín – SC Servis, Petr Novotný – SC Servis, Jan Němec – CTS Trade IT, Pavel Žilák – CTS Trade IT

1. Upgrade obchodního systému XETRA – Jana Horová
* všechny informace již byly a budou znovu rozeslány na emailové adresy účastníků a TOM a je možné si je stáhnou z FTP serveru BCPP
* 5.6.2019 bude otevřené testovací prostředí T7 pro verzi 7.1
* v 1. polovině června bude otevřené druhé testovací prostředí pro vypořádání obchodů z T7 ve verzi 7.1. a později 8.0
* služby pro BCPP budou v rozhraní START (odděleno ze současného rozhraní CDCP)
* v září 2019 bude nasazena do testovacího prostředí verze 8.0
* na podzim 2019 budou povinné testy účastníků
* nasazení do ostrého prostředí (go live) 2.12.2019 ve verzi 8.0
1. Prezentace změn CDCP pro září 2020 – Tomáš Lněnička
* Vypořádání bude bez CCP
* zazněl námět na dělení převodů pomocí služby 80801 (řešení částečného blokování vypořádání převodu při nedodání všech CP od klienta)
* priorita vypořádání
	+ jedná se o párovací položku
	+ pokud jedna strana obchodu ji nevyplní a druhá ano, převod je spárován s hodnotou druhé strany
	+ pokud obě strany obchodu ji nevyplní, převod je spárován s prioritou 3
* párovací znaky pro bližší spárování
	+ pole zůstane zachováno (rozdíl proti prezentaci)
	+ účastníci toto pole používají pro identifikaci převodů CP klientů v rámci účastníka, nebo v rámci speciální operací (např. nabídka k převzetí)
	+ změna datového typu z 5A na 16A
* do instrukcí a převodů bude doplněno pole ID obchodu přiděleného trhem (XETRA, MTS …)
	+ název pole TRDID, datový typ 50A
1. Technické zajištění projektu - Jan Pícka
* přerozdělení a přečíslování služeb datového rozhraní
	+ CDCP provede návrh do konce května 2019 a rozešle účastníkům
* nově je pro každou distribuční službu vytvořen download (není potřeba při startu aplikace v průběhu dne vyčítat celou distribuci, stačí download a poté zpracovávat nově příchozí zprávy)
* účastníci byli dotázáni na použití BLOB při získávání PDF výpisů ze služeb, bez jednoznačné odpovědi (dnes účastník zašle službu na výpis účtu, proběhne vytvoření výpisu a odeslání URL účastníkovi, účastník si stáhne podepsaný PDF výpis)
* testovací prostředí pro účastníky bude otevřené do konce března 2020
* nasazení do ostrého prostředí (go live) nejpozději 14.9.2020
1. Závěrečná diskuse
* účastníci byli vyzváni k odeslání připomínek a podnětů do konce května 2019 před finálním uzavřením analýzy projektu
* CDCP nepředpokládá v dohledné době přechod na ISO 20022

Zápis provedl Jiří Renc 21.5.2019